

**PROJECT PROPOSAL DOCUMENT**

**Kết nối du lịch**

Version: 1.0

Project team: 44K211.09

Created date: 29- 1- 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | |
| **Project Acronym** | **WANNAGO** | | | |
| **Project Title** | Kết nối du lịch | | | |
| **Start Date** | 29/1/2021 | **End Date** | 29/5/2021 | |
| **Product Owner** |  | | | |
| **Partner Organization** |  | | | |
| **Scrum Master** | Đỗ Thị Thùy Dung | 181121521106@due.udn.vn | | 0776298810 |
| **Team Members** | Vũ Thị Ly Na | 181121521122@due.udn.vn | | 0988899075 |
| Đoàn Phạm Ngọc Hiếu | 181121521111@due.udn.vn | | 0915135447 |
| Trần Ngọc Chương | 181121521103@due.udn.vn | | 0984152481 |
| Lê Huỳnh Uyên Nhật | 181121521126@due.udn.vn | | 0931932641 |
|  |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| **Document Title** | Proposal Document | | |
| **Author(s)** | **Nhóm 9** | | |
| **Role** |  | | |
| **Date** | **29/2/2021** | **File name:** |  |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Project team and mentor | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| **1.0** | Nhóm 9 | 29/2/2021 | Đề xuất dự án |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# PROJECT OVERVIEW

## Background

Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ tại Đà Nẵng rất muốn đi du lịch cùng nhau. Nhưng vì những người xung quanh đều không có thời gian hoặc thời gian để mọi người đi chung với nhau rất lâu so với hiện tại, khiến cho việc đi chơi không còn hấp dẫn. Nếu nhất quyết đi thì chi phí đi du lịch một mình thường rất cao và không an toàn, trường hợp xấu xảy ra sẽ rất nguy hiểm tới bản thân vì thế mọi người thường ở nhà và từ bỏ việc đi chơi.

## Prior arts

Hiện nay, trang web travel.com.vn vẫn chưa có phần người dùng tạo tour mà chỉ có phần đăng ký tour, trang web chỉ chú trọng tới các địa điểm nổi tiếng vì vậy địa điểm khám phá bị giới hạn. Trang web dulichviet.com.vn chưa có phần ghép khách du lịch nên người tham gia sẽ chịu chi phí cao nếu chỉ đi một mình .Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này để người dùng có thể tham gia các chuyến du lịch phù hợp với bản thân

## Proposed solution

Giúp kết nối những người đam mê du lịch có thể cùng đi du lịch chung.

Giúp những người đam mê du lịch có thể chọn cho mình một người bạn đồng hành phù hợp.

Giúp cho mọi người chọn được những địa điểm du lịch tốt với mực giá hợp lý.

## Goals

Nhằm tạo ra một trang Web nơi mọi người có thể xem thông tin địa điểm đang chờ khám phá (địa điểm cùng khởi hành, chi phí tối thiểu cho chuyến đi đó, thông tin từng người cùng trải nghiệm… ) để tìm được những người bạn đồng hành phù hợp để cùng nhau khám phá thế giới xung quanh, như vậy sẽ gắn kết tình bạn ở bốn phương.

## Techniques

Dự án sẽ thực hiện trên nền tảng:

Ngôn ngữ lập trình: Java script, NET, ASP

Cơ sở dữ liệu: SQL Server

Visual studio 2019

ReactJs phiên bản 17.0.1

Trình duyệt web: Chrome, CocCoc

Photoshop 2020

# TIME ESTIMATION

|  |  |
| --- | --- |
| Number of members | 6 |
| Number of working hours per day | 2 |
| The number of working days/week | 5 |
| Total days | 85 |
| Estimated time (hours) | 850 |

# MASTER SCHEDULE

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Task Name** | **Duration** | **Start** | **Finish** |
| **1** | Lên ý tưởng | 7 ngày | 29/01/2020 | 04/02/2021 |
| **1.1** | Họp nhóm và chọn ý tưởng | 2 ngày | 05/02/2021 | 06/02/2021 |
| **1.2** | Chuẩn bị tài liệu | 5 ngày | 7/02/2021 | 11/02/2021 |
| **2** | Khởi động dự án | 3 ngày | 12/02/2021 | 14/02/2021 |
| **2.1** | Phân chia công việc | 1 ngày | 15/02/2021 | 15/02/2021 |
| **2.2** | Chọn ngôn ngữ và công cụ thực hiện | 2 ngày | 16/02/2021 | 17/02/2021 |
| **3** | Phát triển dự án | 90 ngày | 18/02/2021 | 15/05/2021 |
| **3.1** | Thiết kế | 15 ngày | 18/02/2021 | 04/03/2021 |
| **3.2** | Code | 65 ngày | 05/03/2021 | 10/05/2021 |
| **3.3** | Test | 10 ngày | 11/05/2021 | 21/05/2021 |
| **4** | Hoàn thành dự án | 8 ngày | 22/05/2021 | 29/05/2021 |
|  |  |  |  |  |

# ROLES AND RESPONSIBILITIES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Responsibilities** | **Participant(s)** |
| **Scrum Master** | Đảm bảo team vận hành theo Scrum | Đỗ Thị Thùy Dung |
| **Product owner** | Quyết định các chức năng  Xác định thời gian dự án  Kiểm duyệt sản phẩm | Đỗ Thị Thùy Dung |
| **Team Member** | Hoàn thành công việc đã được giao  Có trách nhiệm đối với dự án nhóm | Vũ Thị Ly Na  Đoàn Phạm Ngọc Hiếu  Trần Ngọc Chương  Lê Huỳnh Uyên Nhật  Phạm Vũ Cao Trí |